Sprint 1 planning logs

Продук оунъра минава през текущите задачи и обяснява на екипа всяко едно от сторитата.

Членовете на екипа зададоха въпроси относно задачите за  Create Account и Budget Categories и продукт оунърът даде допълнителни разяснения.

Тъй като дискусията относно задачата за Monthly income page се проведе по-дълго от очакваното скръм мастъра се наложи да я прекрати, с обещанието че после ще се дискутира допълнително при самия анализ на задачата.

На края на планинга екипът казва че ще може да започне повечето задачи,но не гарантира че ще завърши Add new income category и Edit income category юзър сторитата.

Sprint 2 planning logs

Минахме по задачите останали от миналия спринт. Екипът не е могъл да направи три от юзър сторитата за Add new income category, Edin income categories, Delete income categories, защото задачите за  Monthly income page и Create an account са се оказали по сложни и е отнело повече време да се направят качествено, но това ще помогне за другите задачи свързани с потребителските профили и бюджетите. Тъй като вече е втория спринт и остава по-малко от месец и половина за докато трябва да се завърши проектът екипът се съгласи да изпълни с приоритет задачите свързани с бюджетите първо и после ако остане време другите оставащи задачи.

Екипът имаше въпроси относно задачите които бяха свързани с епик-а за Reports.